## Slide 1: 阶段性项目总结
——郑传余

## Slide 2
AGV、AGV平板端、手机客户端、网络环境、server、组装与硬件调试
灯、锁等

## Slide 3
AGV
新设备正在测试维修
问题描述：设备不受控制、导航失去焦点，多发生在开关机
目前已发现问题点：WiFi不稳定、其他

## Slide 4
AGV、AGV平板端、手机客户端、server
手机呼叫AGV、server发送指令至AGV平板、AGV到达请求地址、提醒
AGV平板添加导航点、执行
未完成：
1、一次任务 AGV平板端 与 server 事实更新
2、对接 验证码 接口
3、一次任务的开始与结束 未实现 用户 cancel 操作 AGV导航至充电点
4、对接 用户体系

## Slide 5
网络环境
WiFi
问题描述：AGV平板 以太网 WiFi 端口不能共用

## Slide 6
组装与硬件调试
灯、锁等

## Slide 7
其他
1、导航进入死胡同
靠物体位置 有 车斜对角先的一半 距离即可
2、AGV接收到导航命令，但原地不动，2分钟later，
导航状态为到达位置
可从用户操作习惯规避、若车实际没到、则可再次请求即可